台州学院采购招标文件

TZCG-2018-GK002号

采购项目：台州学院2018年度工程预算编制服务、工程招标代理服务采购项目

采购单位：后勤服务管理处

采购类别：服务类

采购机构：台州学院招投标中心

2018年2月12日

、招标文件目录

- 投标邀请

- 招标需求

- 投标人须知

- 评标方式、评标标准

- 拟签订的合同文本

- 应提交的有关格式范例

第一部分  投标邀请

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等有关规定,现就台州学院后勤服务管理处2018年度工程预算编制服务、工程招标代理服务采购项目进行公开招标采购，欢迎具备本项目投标人的资质要求且能够及时提供相关货物及服务的供应商前来投标。

一、项目编号：TZC-2018-GK002号

二、采购组织类型：单位自行采购

三、采购方式：公开招标

四、采购内容及数量：

| 标项 | 采购内容 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州学院2018年度工程预算编制服务、工程招标代理服务项目 | 1项 | 本项目不包含台州学院后勤管理处2018年度工程预算30万元以下项目的招标代理服务 |

五、合格投标人的资格条件：

（一）符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的投标人资格条件；

（二）本项目供应商特定条件：

1、本项目不接受联合体投标；

2、投标人具有建设行政主管部门核发的招标代理乙级及以上资质和工程造价咨询乙级及以上资质的独立法人。

六、招标文件获取的方式、时间：

1、获取方式：网上下载，浙江省政府采购网http://www.zjzfcg.gov.cn或台州学院招投标中心网http://ztbzx.tzc.edu.cn/。

2、公告日期：2018年2月12日至2018年2月22日；

获取截止时间：2018年2月22日下午16：30；

质疑受理截止日期：2018年3月2日。

七、投标报名：

1、项目联系人：李老师   联系电话及传真：0576-88660897

2、报名时间：2018年2月12日至2018年2月22日

3、标书售价：本次标书免费。

4、报名方式：将《台州学院投标报名表》、营业执照、(国、地)税务登记证、法人委托授权书、项目联系人身份证等扫描件发送至电子邮箱办理报名手续，请以格式“XXXX公司参加TZC-2018-GKXXX号标项X的报名资料” 作为电子邮件标题。电子邮箱：1447792893@qq.com。

八、招标答疑会

本项目不需要现场招标答疑会。

九、投标截止及开标时间、地点：

本次招标将于2018年3月 5日星期一下午14时00分整在浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区大会堂一楼(东面门)大学生活动中心（详见附件示意图）开标，请投标人在规定的投标截止及开标时间前将投标文件送达开标地点，逾期或不符合规定的投标文件恕不接受。

十、投标保证金：

1、各标项的投标保证金如下：

| 标项 | 采购内容 | 投标保证金（元） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台州学院2018年度工程预算编制服务、工程招标代理服务项目 | 5000 |

投标人应于开标前以电汇、转帐等形式提交投标保证金，注明用途为“投标保证金”。凭银行支付凭证回执到台州学院计划财务处（浙江省台州市椒江区市府大道1139号台州学院椒江校区行政楼一楼137室，联系电话：徐老师 88661928）开具资金往来款收据。汇款信息如下：

开户名称：台州学院  帐号：3805 5833 4763  开户行：中国银行浙江省分行临海开发区支行

2、递交投标文件时请携保证金往来款收据或银行支付凭证回执与投标人代表身份证一起出示备审。

3、未中标供应商的投标保证金将在中标通知书发出后，凭供应商提交的退投标保证金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还。中标供应商的投标保证金在合同签订后直接转为履约保证金，在合同履约结束后，凭供应商提交的退质保金申请（下载地址：http://ztbzx.tzc.edu.cn/articlelist.aspx?pid=700）、往来款收据等资料五个工作日内退还。咨询电话0576-88660896。

十一、质疑及投诉：

投标人如认为招标文件使自身的合法权益受到损害的，应于获取招标文件后七日内以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人如认为采购过程或采购结果的产生过程存在违法行为，使自身的合法权益受到损害的，可以在知道或者应知权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向台州学院招投标中心提出质疑；投标人对台州学院招投标中心的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后七个工作日内向台州学院监察处（联系电话：许老师 0576-88665794）投诉。

台州学院招投标中心

2018年2月12日

第二部分  招标需求

- 招标项目一览表

本次招标共1个标项，具体内容如下表：

| 标项 | 项目名称 | 服务内容 | 数量 | 单位 | 服务期 | 服务地点 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台州学院2018年度工程预算编制服务、工程招标代理服务项目 | 详见附件一 | 年 | 1 | 具体服务时间以合同签订时间顺推 | 台州学院指定地点 |

二、技术需求：

附件一：

（一）采购内容：

| 序号 | 采购内容 | 招选数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台州学院2018年度工程预算编制服务、工程招标代理服务项目（不含30万元以下项目的招标代理服务） | 通过招标选定1家服务机构 |
| ▲备注：如中标人在履行合同时，未能按合同条款规定履行的，招标人有权单方解除合同，对本项目进行重新招标。 |  |  |

（二）项目概述及相关情况：

1、项目概述：本项目为台州学院后勤管理处2018年度（具体服务时间以合同签订时间顺推）工程预算编制服务、工程招标代理服务项目。招标人拟通过本次公开招标选定1家工程造价咨询单位为台州学院后勤管理处2018年度的工程项目提供工程招标代理、工程量清单编制、工程招标控制价编制及其他造价咨询类服务。（本项目不包含工程预算30万元以下项目的招标代理服务）

2、项目地点：台州学院。

3、项目规模和范围：以台州学院后勤管理处2018年度具体实施的工程项目为准，目前具有不确定性。

4、承包方式：工程预算编制服务（含工程量清单编制和招标控制价的编制、施工合同的起草等）、招标代理服务。

5、服务质量要求：符合建设工程招投标、工程造价咨询等服务的有关法律、法规及规章规定。

6、服务期限：自合同签订之日起壹年。具体项目的工期要求须满足业主方的要求，中标人在承接具体项目时须编制服务计划并报经业主方批准。

（三）具体服务内容及职责：

1、负责制定、调整受托工程项目的招标规划及招标进度计划，并报委托人审定，如有需要提出具体项目的标段划分方案供委托人参考，待批准后执行；

2、根据工程建设进度需要，在每个受托工程项目招标启动前负责其招标方案的编制，并负责向委托人汇报；

3、根据业主提供的工程图纸或业主要求编制受托工程建设项目的工程量清单及招标控制价，并按有关部门提出的审核意见进行修改、完善；

4、办理受托工程项目招标备案的一切手续，负责起草各项目涉及的招标申请报告及有关事项的落实；

5、根据受托工程项目的工程建设进度需要及委托人要求起草招标公告，并报委托人及招标管理机构审定，核备后发布招标公告；

6、编制各受托工程建设项目的招标文件并报委托人及招标管理机构审定或核备；

7、发售招标文件（包括工程量清单），接受投标人报名，组织投标人现场踏勘和答疑（如有需要）；

8、负责组织开标、评标会议的会务安排及有关事项的落实，向委托人提交招投标结果；

9、负责起草询标纪要，以及询标会议的会务安排及有关事项的落实；

10、根据委托人意见将招投标结果报请招标管理机构核准后，发出《中标通知书》；

11、协助委托人跟中标人签订《工程施工合同》；

12、每个受托工程项目招标结束后，整理完成并递交与其相关的招投标有关资料。

（四）适用的法律法规与技术标准（包括但不限于以下内容）：

1、《中华人民共和国招投标法》及实施条例；

2、《工程建设项目施工招标投标办法》；

3、《工程建设项目货物招标投标办法》；

4、《工程建设项目勘察设计招标投标办法》；

5、《工程建设项目招标范围和规模标准规定》；

6、《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》；

7、《评标委员会和评标方法暂行规定》；

8、《关于废止和修改部分招标投标规章和规范性文件的决定（2013 年第 23号令）》；

9、《国务院办公厅关于进一步规范招投标活动的若干意见》；

10、《浙江省招标投标条例》；

11、 浙江省人民政府关于进一步严格规范工程建设项目招标投标活动的意见》(浙政发〔2014〕39 号)；

12、《招标代理服务收费管理办法》（国家发展计划委员会计价格【2002】1980 号文）

13、 国家发改委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格【2011】534 号文）；

14、《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》(浙价服〔2009〕84 文)；

15、其他国家及省现行的相关规范要求。

（五）招标代理服务团队配备要求：

拟派团队项目负责人须同时具有国家注册造价工程师资格和工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称；其他项目组成专职人员不得少于4人，其中注册造价工程师不得少于 2 人。服务期限内不得随意更换团队项目负责人，确需要更换的，必须经委托人审核同意。

（六）投标报价：

1、本项目的投标报价是指投标人为完成本项目所需求的工程招标代理、工程预算编制等服务内容而将向招标人收取服务费的收费标准，报价内容为“政府部门规定收费标准的折扣率”，折扣率以 XX.XX%表述（报价数值保留 2 位小数）。这里所说的“政府部门规定收费标准”主要是指“《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件”、“《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文件”及“《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文件”中规定的收费标准。

▲投标人所投报价不得超过政府部门规定收费标准，超过的投标报价将被视为无效。

2、投标人的服务费应包含项目工程预算编制、招标代理业务费用及其他涉及的所有税费（包括代理机构的成本、评标专家费用、交通费、利润、税金等），其他费用不再另行计取；招标方不支付除按中标价计算确定的服务费以外的其他任何费用。

（七）招选数量：本次招标拟选定1 家合格的招标代理服务机构。

（八）招标代理费用的计取及支付方式：

1、取费方式：

①招标代理收费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件、 国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文件的收费标准×本次中标折扣率。

②工程预算编制服务（工程量清单、工程招标控制价编制及其他造价咨询类服务）收费：按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文件的收费标准×本次中标折扣率。

2、取费基数：以其所受托代理工程的中标价为取费基数。

3、招标代理费、咨询费等服务费用在项目完成后一次性支付。

（九）其他要求及规定：

1、招标代理机构受托编制的工程项目招标文件应符合有关招投标法律、法规及相关行业招投标管理办法的规定；

2、受托编制工程项目招标文件的所有内容应真实反映具体工程的真实情况；

3、受托编制的项目工程量清单应准确，不得有重大错漏项；工程标底或工程最高限价不得严重失实。若工程量清单准确率偏差超出±2％，按以下办法进行处罚：每相差 0.5％的误差，则按国家收费标准（而非按中标收费标准）计算扣付10%，直至代理费用扣完；误差严重的委托人有权终止合同并进行索赔。委托人有权对招标代理机构提供的工程量清单等文件进行复核验算。

当受托编制的项目工程量清单或工程标底等第一次出现重大漏项、重大工作失误的，委托人有权提出警告；第二次出现重大漏项、重大工作失误的，委托人有权终止合同并进行索赔。

4、招标代理机构根据委托人的要求在规定期限内完成招标代理工作，保证在委托人提供施工图后三十个日历日内提供施工图工程量清单和工程预算，第三十一个日历日起每延期一个日历日扣该委托项目按国家收费标准（而非按中标收费标准）计算服务费的 1%。

5、如果由招标代理机构自身失误产生招标失败所引起的全部费用由招标代理机构自行承担。

6、中标单位在签订合同时需交招标人人民币伍仟元作为履约保证金，履约保证金在合同服务期满且无违约和质量问题后5天内无息退还。

7、在合同实行过程中，因代理人原因造成某项目预算漏项并导致该项目决算总价超过预算价5%的，则该项目的服务费不予支付（如已支付的从履约保证金中扣回），给委托人造成损失的，委托人有权向中标服务单位进行索赔。

三、相关说明

1、投标文件份数：报价文件正本一份，资格资信证明及技术文件需正本一份，副本五份。报价文件、资格资信证明及技术文件各自密封（正本分别单独密封于一袋，所需副本可统一密封于一袋或多袋）。除报价文件外其余一律不准出现数字报价。如有不同标段，请按标段号分别装订，密封要求同上。

2、现场勘察：本项目无需组织现场勘察。

第三部分  投标人须知

一、总  则

（一）适用范围

本公开招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义

1、招标采购单位系指组织本次招标的采购单位（“招标人”）。

2、“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人，本次招标对合格投标人的具体要求见招标公告。

3、“服务”系指公开招标文件规定投标人须承担的工程招标代理、工程造价咨询以及有关的伴随服务。

4、“项目”系指投标人按公开招标文件规定向采购人提供的服务。

5、“书面形式”包括信函、传真、电报等。

6、“▲”系指实质性要求条款。

（三）招标方式

本次招标采用公开招标方式进行。

（四）投标委托

投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书（正本用原件，副本用复印件，格式见《法人授权委托书》）。

（五）投标费用

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相反规定除外）。

（六）联合体投标

本项目不接受联合体投标。

（七）转包与分包

1、本项目不允许转包。

2、本项目不可以分包。

（八）特别说明

▲1、多家供应商参加投标，如其中两家或两家以上供应商的法定代表人为同一人或相互之间存在投资关系且达到控股的，应当按一个供应商认定。评审时，取其中通过资格审查后的报价最低一家为有效供应商，当报价相同时，则以技术标最优一家为有效供应商，均相同时，由评标委员会集体决定。

2、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。投标人投标所使用的采购项目实施人员必须为本法人员工（或必须为本法人或控股公司正式员工）。

3、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购机构、采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。

4、投标人在投标活动中提供任何虚假材料，其投标无效，并报监管部门查处。中标后发现的，中标人须依照《中华人民共和国消费者权益保护法》第49条之规定双倍赔偿采购人，且民事赔偿并不免除违法投标人的行政与刑事责任。

5、为保证招标工作的顺利进行，投标人不得无故放弃投标。如有特殊情况不能参加投标的，需在开标截止日前，以书面的形式向代理机构陈述理由。

（九）质疑和投诉

1、投标人认为招标文件、招标过程或中标结果使自己的合法权益受到损害的，应当在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人、采购机构提出质疑。投标人对招标采购单位的质疑答复不满意或者招标采购单位未在规定时间内作出答复的，可以在答复期满后十五个工作日内向同级采购监管部门投诉。

2、质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：

1、招标公告

2、招标需求

3、投标人须知

4、评标办法及标准

5、合同主要条款

6、投标文件格式

7、本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容（如有）

（二）投标人的风险

投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。

（三）招标文件的澄清与修改

1、投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人应当于开标截止时间十五日前以书面形式要求招标采购单位澄清。采购机构对已发出的招标文件进行必要澄清、答复、修改或补充的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间三日前，在财政部门指定的政府采购信息发布媒体上发布更正公告，并以书面形式通知所有招标文件收受人。

2投标人未在规定时间内向招标采购单位提出书面异议的，视同投标人完全理解和接受，由此产生的后果，由投标人自负。

3、采购机构必须以书面形式答复投标人要求澄清的问题，并将不包含问题来源的答复书面通知所有购买招标文件的投标人，除书面答复以外的其他澄清方式及澄清内容均无效。

4、招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

5、招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过本代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。

三、投标文件的编制

（一）投标文件的组成

投标文件由报价文件、资格资信及技术文件两部份组成。

1、资格资信及技术文件部分：

1.1辅助资料表

附件1：投标单位情况表

附件2：2015年-至今招标代理项目汇总表

附件3：拟投入本项目的服务团队人员表

附件4：拟投入本项目的服务团队负责人情况表

附件5：近三年履约行为调查表

附件6：商务响应表

1.2资格证明文件

- 法人授权委托书

- 投标声明书

- 企业营业执照复印件

- 招标代理资质证书复印件

- 造价咨询资质证书

- 证明投标人具有履行招标代理合同和提供招标代理服务所必需的软硬件条件和专业技术能力的相关材料；

- 证明投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料；

- 证明投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料；

- 证明招标代理服务团队为投标人的正式员工，项目负责人获得证书的相关材料；

- 提供《投标人及项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期限内》的声明书；

- 投标人认为还应提交的其他文件。

1.3代理工作大纲，其主要内容包括：

- 工程预算编制服务、工程招标代理服务综合描述（如工作范围、服务方案、优势分析等）；

- 工程量清单、预算及招标控制价的编制方案，编制准确性的保证措施；

- 招标过程中如何做到公开、公平、公正，并按相关规定进行规范操作；

- 质量保证措施：代理质量承诺、质量内控体系的建立情况、质量管理制度建设情况及其他能证明质量管理健全有效的材料；

- 招标代理项目进度计划、进度的保证措施、招标资料规范性和完整性的保证措施；

- 招标代理过程重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法）；

- 保护招标人权益的主要措施及保密措施；

- 防止及处理投诉等异常情况的措施等；

- 投标人根据对本项目的需求和理解提出的合理化建议及增值服务（含优于招标文件的服务承诺和其它合理化建议）

1.4其他投标人认为有必要提供的资料。

（▲资格资信及技术文件中不能出现报价内容）

2、报价文件部分：

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价一览表；

（3）中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品资料（如有）（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

（二）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标方与招标方就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，公开招标文件已有明确规定的，使用公开招标文件规定的计量单位；公开招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（三）投标报价

本项目的投标报价是指投标人为完成本项目所需求的工程招标代理、工程预算编制等服务内容而将向招标人收取服务费的收费标准，报价内容为“政府部门规定收费标准的折扣率”，折扣率以 XX.XX%表述（报价数值保留 2 位小数）。这里所说的“政府部门规定收费标准”主要是指“《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件”、“《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文件”及“《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文件”中规定的收费标准。

2、投标报价应按公开招标文件中相关附表格式填写。

3、投标人的服务费应包含项目全过程招标代理业务费用（含工程量清单编制、工程招标控制价编制、预算编制及其他造价咨询类服务）及其他涉及的所有税费（包括代理机构的成本、评标专家费用、交通费、利润、税金等），其他费用不再另行计取；招标方不支付除按招标文件中确定的服务费以外的其他任何费用。

▲4、投标文件的报价只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（四）投标文件的有效期

▲1、自投标截止日起90天投标文件应保持有效。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2、在特殊情况下，招标人可与投标人协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3、投标人可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。

4、中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。

（五）投标保证金

▲1、投标人须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。

2、保证金形式：银行转账。

3、未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。

4、中标人应在中标通知书发出后30日内与采购人签订合同，各中标单位在签订合前，中标人缴纳的投标保证金自动转为履约保证金。

5、保证金不计息。

6、投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：

（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人无故未参加开标会议的；

（4）投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

（5）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（6）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；

（7）拒绝履行合同义务的；

（8）其他严重扰乱招投标程序的。

（六）投标文件的签署和份数

1、投标文件应包含投标文件组成规定的内容，投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件并标注页码，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。

2、投标人应按资格资信及技术文件正本一份，副本四份；报价文件正本一份；分别编制并单独装订成册，投标文件的封面应注明“正本”、“副本”字样。活页装订的投标文件将被拒绝。

3、投标文件的正本需打印或用不褪色的墨水填写，副本为正本的复印件。

4、投标文件须由投标人在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署，投标人应写全称。

5、投标文件不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者由法定代表人签字或盖章或由法定代表人的授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

（七）投标文件的包装、递交、修改和撤回

1、投标人应按资格资信及技术文件、报价文件二部分分别密封封装投标文件，投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（资格资信及技术文件、报价文件等）、投标项目名称、项目编号及“在 *年*月 * 日 *时* 分之前不得启封”字样，并加盖投标人公章。

2、未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3、投标人在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（八）投标无效的情形

实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其在评标结束之前进行修改或者补正（可以是复印件、传真件等，原件必须加盖单位公章）。修改或者补正投标文件必须以书面形式进行，并应在中标结果公告之前查核原件。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。

1、在符合性审查和技术商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未按规定交纳投标保证金的；

（2）超过投标截止时间送达的或未按规定地点送达的；

（3）未按规定密封、签章的；

（4）资格证明文件不全的，或者不符合招标文件标明的资格要求的；

（5）投标文件无法定代表人签字，或未提供法定代表人授权委托书或者填写项目不齐全的；

（6）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的；

（7）投标文件格式不规范、项目不齐全或者内容虚假的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）；

（9）投标有效期、服务期等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件要求或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的。

（11）未提供或未如实提供投标货物或服务的技术参数、技术标准，或者投标文件标明的响应或偏离与事实不符或虚假投标的；

（12）明显不符合招标文件要求的服务要求、质量标准，或者与招标文件中标“▲”的技术指标发生实质性偏离的；

（13）投标技术方案不明确，存在一个或一个以上备选（替代）投标方案的；

（14）与其他参加本次投标供应商的投标文件（技术文件）的文字表述内容相同连续20行以上或者差错相同2处以上的。

2、在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）投标报价投标报价超出上限价的；

（2）未采用人民币报价或者未按照招标文件标明的币种报价的；

（3）投标报价具有选择性，或者开标价格与投标文件承诺的优惠（折扣）价格不一致的；

（4）报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会的将其作为无效投标处理的。

4、被拒绝的投标文件为无效投标文件。

九、其他要求及规定：

1、招标代理机构受托编制的工程项目招标文件应符合有关招投标法律、法规及相关行业招投标管理办法的规定；

2、受托编制工程项目招标文件的所有内容应真实反映具体工程的真实情况；

3、受托编制的项目工程量清单应准确，不得有重大错漏项；工程标底或工程最高限价不得严重失实。若工程量清单准确率偏差超出±2％，按以下办法进行处罚：每相差 0.5％的误差，则按国家收费标准（而非按中标收费标准）计算扣付10%，直至代理费用扣完；误差严重的委托人有权终止合同并进行索赔。委托人有权对招标代理机构提供的工程量清单等文件进行复核验算。

当受托编制的项目工程量清单或工程标底等第一次出现重大漏项、重大工作失误的，委托人进行警告；第二次出现重大漏项、重大工作失误的，委托人有权终止合同并进行索赔。

4、招标代理机构根据委托人的要求在规定期限内完成招标代理工作，保证在委托人提供施工图后三十个日历日内提供施工图工程量清单和工程预算，第三十一个日历日起每延期一个日历日扣该委托项目按国家收费标准（而非按中标收费标准）计算服务费的 1%。

5、如果由招标代理机构自身失误产生招标失败所引起的全部费用由招标代理机构自行承担。

6、中标单位在签订合同时需交招标人人民币伍仟元作为履约保证金，履约保证金在合同服务期满且无违约和质量问题后15天内无息退还。

7、在合同实行过程中，因代理人原因造成某项目预算漏项并导致该项目决算总价超过预算价5%的，则该项目的服务费不予支付（如已支付的从履约保证金中扣回），给委托人造成损失的，委托人有权向中标服务单位进行索赔。

四、开标

（一）开标准备

采购机构将在规定的时间和地点进行开标，投标人的法定代表人或其授权代表应参加开标会并签到。投标人的法定代表人或其授权代表未按时签到的，视同放弃开标监督权利、认可开标结果。

（二）开标程序

1、开标会由采购机构主持，主持人宣布开标会议开始。

2、主持人介绍参加开标会的人员名单。

3、主持人宣布评标期间的有关事项告知应当回避的情形，提请有关人员回避。

4、投标人或其当场推荐的代表，或者招标代理采购单位检查投标文件密封的完整性并签字确认。

5、按各投标人提交投标文件时间的先后顺序打开技术商务文件外包装，清点投标文件正本、副本数量，符合招标文件要求的送评标室评审；不符合要求的，当场退还投标人，并由投标人代表签字确认。

6.资格资信及技术文件评分结束后，由主持人公布无效投标的投标人名单、投标无效的原因及其他有效投标的评分结果。

7、由主持人宣读报价中的投标人名称及在其投标文件中承诺的投标报价、投标项目名称，以及采购机构认为有必要宣读的其他内容。

8、采购机构做开标记录,投标人代表对开标记录进行当场校核及勘误，并签字确认，投标人代表未到场签字确认或者拒绝签字确认的，不影响评标过程。

9.开标会议结束。

五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由专家库中抽取专家和采购单位评审代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序

1、形式审查

采购人代表和采购机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。

2、实质审查与比较

（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。

（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对，如有疑问，将对投标人进行询标，投标人要向评标委员会澄清有关问题，并最终以书面形式进行答复。

投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。

（3）各投标人的技术商务得分为所有评委的有效评分的算术平均数，由指定专人进行计算复核。

（4）采购机构工作人员协助评标委员会根据本项目的评分标准计算各投标人的投标报价得分。

（5）评标委员会完成评标后，评委对各部分得分汇总，计算出本项目最终得分、评标价等。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。

（四）澄清问题的形式

对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

2、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3、对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（六）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性，不得向外界透露任何与评标有关的内容任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（七）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、定标

（一）确定中标人。本项目由采购人（或采购人事先授权评标委员会）确定1家预中标人。

1、采购机构在评标结束后2个工作日内将评标报告交采购人确认。

2、投标人对评标结果无异议的，采购人应在收到评标报告后5个工作日内对评标结果进行确认。如有投标人对评标结果提出质疑的，采购人可在质疑处理完毕后确定中标人。

3、中标结果公示期：1个工作日。

4、中标结果公示的同时采购机构以书面形式发出《中标通知书》。

七、合同授予

（一）签订合同

1、采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订政府采购合同。同时，采购机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。

2、中标人不遵守招标文件和投标响应性文件的要约及承诺、擅自修改报价或在接到《中标通知书》后借故拖延、拒签合同而造成超过规定时间的，其投标保证金将被没收，同时取消该供应商的中标资格。在此情况下，采购单位和采购机构可将中标权授予评审小组提供的后一名候选人，或重新招标，对受影响的供应商不承担任何责任。

（二）履约保证金

1、签订合同前，中标人应按采购机构根据招标文件确定的履约保证金的金额，向采购方交纳履约保证金，否则，采购机构将没收中标人的全部投标保证金。

2、签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

3、履约保证金在合同服务期满且无违约和质量问题后15天内无息退还。

第四部分　评标方法、评标标准

为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。

本办法适用本项目的评标。

一、总则

本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中价格分20分，技术商务分80分二部分。合格投标人的评标得分为各项目汇总得分，中标候选资格按评标得分由高到低顺序排列，得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列；得分且投标报价相同的，投标人代表抽签决定。排名第一标人为中标候选人，排名第二的投标人为候补中标候选人。评分过程中采用四舍五入法，并保留小数2位。

投标人评标综合得分=价格分+技术商务分

二、评标内容及标准

（一）价格分（20分）

1.价格分采用低价优先法计算。以满足招标文件要求且进行了政策性价格扣除后，以评审价格（折扣率%）的最低价者定为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

其他投标人的价格分=（评标基准价/评审价格）×20%×100

2、依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，对符合相关要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除，以确定该投标人的报价评审价格：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例 | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商 （供应商须为中小企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评审价格＝（总投标报价—小型和微型企业产品的价格）+小型和微型企业产品的价格×(1-6%) |

注：①中型企业不享受以上优惠；②小型和微型企业产品包括货物及其提供的服务与工程；③残疾人福利性单位或监狱企业视同小型、微型企业执行。

3、投标人的投标报价未响应招标文件规定的投标报价相关要求的，按无效投标处理。

4、评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会可将其作为无效投标处理。

（二）技术商务分（80分）

| 序号 | 评价项目 | 分值 | 评分标准 | 附件资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 企业实力 | 3 | 综合比较投标人企业规模、相关财会报表、在业内的知名度和所获荣誉等、职工社保缴纳情况以及缴纳税收等情况，专家横向比较后酌情打分。 |  |
| 2 | 企业资质 | 4 | 具有建设行政主管部门核发的招标代理乙级资质得1分，甲级资质得2分；工程造价咨询乙级资质得1分，甲级资质得2分。 | 提供相关证明文件 |
| 3 | 荣誉分 | 3 | 2015年至今投标人获得过的省、市级建设工程造价管理站荣誉的每个得1.5分，最高得3分，未提供相关证明材料的不得分。 | 提供相关证明文件 |
| 4 | 同类项目业绩 | 8 | 2015年至今投标人（或投标人分公司名称须一致）完成的同类项目业绩情况,每个得1分。本项最高得8分。 | 提供相关证明文件 |
| 5 | 投标人经营场所情况 | 5 | 投标人在台州市区范围内设有固定办公场所的，得5分。需提供工商登记、实景照片、房屋产权证或租赁合同，未提供不得分。外地企业以其在台州市区范围内设立的分公司营业执照登记住所为准。 | 提供相关证明文件 |
| 6 | 项目负责人及项目团队成员资历情况 | 4 | 项目负责人具有注册造价工程师资格的基础上，拥有高级及以上专业技术职称的得4分；拥有中级专业技术职称的得2分。 |  |
|  |  | 3 | 项目组成员中除项目负责人外其他专业人员，具有高级及以上专业技术职称的每个得1分，具有中级专业技术职称的每个得0.5分。本项最多得3分（职称得分按最高档计）。 |  |
|  |  | 2 | 在满足“拟派团队项目负责人须同时具有国家注册造价工程师资格和工程（或工程经济类）中级以上专业技术职称；其他项目组成专职人员不得少于4人，其中注册造价工程师不得少于 2 人。”的前提下，每增加一名注册造价工程师得1分，最高得2分。 |  |
|  |  | 4 | 项目组成员（含项目负责人）专业搭配（含建筑、安装、园林、招标）的合理性、专业素质和整体服务能力。由专家横向比较酌情打分，最高4分。 |  |
| 7 | 招标代理服务方案 | 10 | 工程预算编制服务、招标代理过程综合描述（如工作的范围、服务方案、优势分析）。由评委横向对比，酌情打分。 |  |
|  |  | 8 | 招标代理项目进度、质量的保证措施和承诺、招标资料规范性和完整性的保证措施 |  |
|  |  | 8 | 工程量清单、预算、招标控制价的编制方案，编制质量、准确性、进度的保证措施和承诺等。根据方案、保证措施和承诺和该阶段技术人员安排的合理性，由评委横向对比，酌情打分。 |  |
|  |  | 7 | 招标代理过程重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法） 。 由评委横向对比，酌情打分 |  |
|  |  | 7 | 保护招标人权益的主要措施及保密措施、防止及处理投诉等情况的措施。由评委横向对比，酌情打分 |  |
|  |  | 4 | 投标人根据对本项目的需求和理解提出的合理化建议及增值服务（含优于招标文件的服务承诺和其它合理化建议），由评委横向对比，酌情打分 |  |
| 合计 |  | 80 |  |  |

（三）技术商务分的计算

技术商务分按照评标委员会成员的独立评分结果汇总数后的算术平均分计算，计算公式为：

技术商务分=（评标委员会所有成员评分合计数）/（评标委员会组成人员数）

（四）定标原则

1、按照招标文件规定“综合评分法，得分最高者中标”的原则定标，法律法规和相关政策另有规定的从其规定。

2、经预中标结果公示期满无异议，中标候选人即成为中标人。

（五）保密及其它注意事项

1.评标是招标过程中的重要环节，评标工作在评委会成员内独立进行。评标委员会将遵照评标原则，公正、公平、客观地对待所有投标人。

2.在开标、评标期间，投标人不得向评委询问评标情况，不得进行旨在影响评标结果的活动。

3.为保证定标的公正性，在评标过程中，评委不得与投标人私下交换意见。在招标工作结束后与评标工作有接触的任何人，不得将评标情况外泄。

4.招标单位、采购机构及评标委员会不向落标方解释落标原因，不退还投标书。

第五部分　拟签订的合同文本

甲方：台州学院

乙方：

根据台州学院关于台州学院2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务采购项目招标评标结果，         （乙方）为前述服务的中标单位。依据中标通知书，甲乙双方就台州学院2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务项目服务事宜，达成如下协议：

一、代理服务范围

约定合同期内台州学院后勤服务管理处2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务项目招标代理服务项目（不包含工程预算30万元以下项目的招标代理服务）。承包方式：工程预算编制服务、工程招标代理服务。

二、服务期限：合同签订之日起  年。

三、服务费用

1、取费方式：

①招标代理收费：按《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件、 国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文件的收费标准×本次中标折扣率。

②工程预算编制服务（工程量清单、工程招标控制价编制及其他造价咨询类服务）收费：按《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文件的收费标准×本次中标折扣率。

2、取费基数：以其所受托代理工程的中标价为取费基数。

3、付款方式：

招标代理费、咨询费等服务费用在每个服务项目已完成并提交工作档案，且不存在异议、投诉等可能影响最终结果时，由甲方一次性予以支付。

4、履约保证金：

四、甲方的权利和义务

1、甲方可采取书面（包括信函、传真、电子邮件等）或电话通知等形式进行具体项目的委托。

2、有权了解招投标活动的计划安排，并可要求乙方提供招标阶段（保密事项除外）和全过程的书面报告。

3、有权要求乙方更换招标代理过程中不称职或应回避的人员。

4、按照委托招标项目对进度的要求，向乙方提出具体招标采购任务。

5、指派项目负责人或技术人员参与招标活动，并指定专人负责与乙方保持联系。

6、向乙方提供与委托项目有关的技术、服务需求及商务条款等资料，并对该委托项目和所提供资料的真实性和合法性负责。

7、审核招标文件、答疑文件等有关资料。

8、按规定指派人员代表甲方出任评标委员会成员，参与评标工作，与其它评委共同负责评标过程中有关技术问题的投标澄清。

9、委托的招标项目性质特殊、专业性较强时，可向公共资源交易中心专家库推荐行业内专家作为非业主代表进入评标委员会，参与评标工作。

10、审定评标结果。

11、与中标人签订并履行中标合同。

12、保证不向与招标活动无关的第三方泄漏乙方的商业秘密。

五、乙方的权利和义务

1、依照《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国招标投标法实施条例》等法规的规定和要求编制招标文件及组织整个招标活动。

2、根据甲方提供的有关技术、服务需求及商务条款等资料编写招标文件，并交甲方审核确认。

3、编制工程量清单、 控制价或标底，并严格保密。

4、拟定招标公告，并负责在国家规定的媒体上发布。

5、负责印刷、装订招标文件和技术图纸，负责发售招标文件，澄清投标商提出的关于招标文件的问题。

6、必要时组织投标商参加开标前答疑会和踏勘项目现场。

7、解答投标商提出的问题，处理招投标过程中的异议和投诉事项，并负责将答疑文件寄送投标人。

8、根据国家有关规定组织评标委员会。

9、接受投标文件。

10、根据国家有关规定举行开标会。

11、组织并主持评标。

12、编写评标报告。

13、在国家规定的媒体上发布中标公示。

14、向中标人核发中标通知书。

15、草拟合同文件，并协助甲方与中标人签订合同。

16、编制并向甲方提交招投标情况的书面报告。

17、负责将整理并装订成册的投标文件、开标、评标等整套招投标文件资料原件一套、复印件2套移交甲方。

18、招标工作结束后，负责对招标合同的执行情况进行全程跟踪；配合甲方解决合同执行过程中可能出现的争议。

19、对其盖章和签字的所有代理文件的合法性和准确性负责。

20、保证不向与招标活动无关的第三方泄漏甲方的商业、技术秘密。

21、保证不接受同一个项目的招标代理和投标咨询业务；未经甲方同意，不转让招标代理业务。

22、保证不隐瞒或者歪曲招投标真实情况，不泄露应当保密的与招标投标活动相关的情况和资料。

23、保证不与投标人串通，发生损害甲方利益的行为。

24、乙方应承担因其过失而对甲方造成的经济损失。

六、其它约定事项

1、如招标活动失败，乙方承诺不收取代理服务费，并有义务再次组织招标，再次招标成功的按一次招标收取代理服务费，如失败，不收取代理服务费。

2、对甲方自行组织的采购活动，乙方有义务对甲方提供采购文件的编制、专家库使用等方面的帮助。

3、受托编制的项目工程量清单应准确，不得有重大错漏项；工程标底或工程最高限价不得严重失实。若工程量清单准确率偏差超出±2％，按以下办法进行处罚：每相差 0.5％的误差，则按国家收费标准（而非按中标收费标准）计算扣付10%，直至代理费用扣完；误差严重的委托人有权终止合同并进行索赔。委托人有权对招标代理机构提供的工程量清单等文件进行复核验算。

当受托编制的项目工程量清单或工程标底等第一次出现重大漏项、重大工作失误的，委托人对乙方进行警告；第二次出现重大漏项、重大工作失误的，委托人有权终止合同并进行索赔。

4、招标代理机构根据委托人的要求在规定期限内完成招标代理工作，保证在委托人提供施工图后三十个日历日内提供施工图工程量清单和工程预算，第三十一个日历日起每延期一个日历日扣该委托项目按国家收费标准（而非按中标收费标准）计算服务费的 1%。

5、如果由招标代理机构自身失误产生招标失败所引起的全部费用由招标代理机构自行承担。

6、在合同实行过程中，因乙方原因造成某项目预算漏项并导致该项目决算总价超过预算价5%的，则该项目的服务费不予支付（如已支付的从履约保证金中扣回），给委托人造成损失的，委托人有权向中标服务单位进行索赔。

七、违约责任条款

（一）由于一方违约造成的损失，由违约方承担，另一方要求违约方继续履行协议时，违约方承担上述违约责任后，仍应继续履行协议。

（二）由于违约方造成第三方损失的，由违约方先在赔偿另一方损失的基础上再赔偿第三方损失。

八、协议书变更：

如需对本委托书进行修改或补充（变更），需经双方协商一致后签署补充协议，该补充协议作为本协议书不可分割的一部分。

十、争议及解决：

如甲乙双方在履行本协议书时发生争议，可以双方协商解决或者向有关部门或机构申请调解。当事人不愿协商、调解或者协商、调解不成的，可以向甲方所在地的人民法院提出起诉。

十一、下列文件为本合同不可分割部分

1、乙方中标的投标文件；

2、招标文件；

3、乙方在招投标过程中所作的其它承诺、声明、书面澄清等

十二、协议书生效：

本协议一式 四份，其中甲方二份，乙方二份。本协议书由甲乙双方授权代表签字加盖公章后生效。

| 甲方（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 授权代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮政编码： 联系电话： 传 真： 开户银行： 帐 号： | 乙方（盖章）： 法定代表人（签字或盖章）： 授权代理人（签字或盖章）： 单位地址： 邮政编码： 联系电话： 传 真： 开户银行： 帐 号： |
| --- | --- |

第六部分：   应提交的有关格式范例

一、投标文件外层包装封面格式

所有投标文件的外包装封面格式：(可选用)

投 标 文 件

项目名称：台州学院2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务项目招标代理服务采购项目

项目编号：

正本/副本

投标文件名称：资格资信及技术文件、报价文件

投标人名称：

投标人地址：

在  年  月  日  时  分之前不得启封

年    月    日

1、资格资信及技术文件部分：（一正四副）

1.1辅助资料表

表1：投标单位情况表

表2：2015年-至今招标代理项目汇总表

表3：拟投入本项目的服务团队人员表

表4：拟投入本项目的服务团队负责人情况表

表5：近三年履约行为调查表

表6：商务响应表

1.2资格证明文件

- 投标人资格资信及技术文件自评得分汇总表（格式自拟）

- 法人授权委托书

- 投标声明书

- 企业营业执照复印件

- 招标代理资质证书复印件

- 造价咨询资质证书

- 证明投标人具有履行招标代理合同和提供招标代理服务所必需的软硬件条件和专业技术能力的相关材料；

- 证明投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料；

- 证明投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料；

- 证明招标代理服务团队为投标人的正式员工，项目负责人获得证书的相关材料；

- 提供《投标人及项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期限内》的声明书；

- 投标人认为还应提交的其他文件。

1.3代理工作大纲，其主要内容包括：

- 工程预算编制、工程招标代理服务过程综合描述（如工作范围、服务方案、优势分析等）；

- 工程量清单、预算及招标控制价的编制方案，编制准确性的保证措施；

- 招标过程中如何做到公开、公平、公正，并按相关规定进行规范操作；

- 质量保证措施：代理质量承诺、质量内控体系的建立情况、质量管理制度建设情况及其他能证明质量管理健全有效的材料；

- 招标代理项目进度计划、进度的保证措施、招标资料规范性和完整性的保证措施；

- 招标代理过程重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法）；

- 保护招标人权益的主要措施及保密措施；

- 防止及处理投诉等异常情况的措施等；

- 投标人根据对本项目的需求和理解提出的合理化建议及增值服务（含优于招标文件的服务承诺和其它合理化建议）；

1.4其他投标人认为有必要提供的资料。

（▲资格资信及技术文件中不能出现报价文件内容）

2、报价文件部分：（一正）

（1）投标函（格式见附件）；

（2）投标报价一览表；

（3）中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品资料（如有）（格式见附件）；

（4）投标人针对报价需要说明的其他文件和说明（如有）。

资格资信及技术文件部分：

附件1

投标单位情况表

| 单位名称 |  | 注册资金 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位详细地址 |  |  |  |  |
| 营业执照注册号 |  |  |  |  |
| 单位成立时间 |  |  | 固定资产净值： （万元） |  |
| 招标代理资格 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 公司总经理 | 姓名： 职务： 职称： |  |  |  |
| 职工人数 |  |  |  |  |
| 具有中高级以上职称的职工人数 |  |  |  |  |
| 具有各类注册执业资格的职工人数 |  |  |  |  |
| 具有招标师职业水平证书的职工人数 |  |  |  |  |
| 投标人在企业注册地以外设立分支机构的情况 |  |  |  |  |
| 联系方式 | 地址： 邮编： 电话： 传真： |  |  |  |
| 开户银行 | 名称： 帐号： |  |  |  |
| 公 司 组 织 机 构 框 图 |  |  |  |  |

注：1、本表所述“职工”应为投标单位的正式员工。

附件2：2015年-至今招标代理项目汇总表

2015年-至今招标代理项目汇总表

项目名称：                                       招标编号：

| 年度招标代理入围项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 招标人名称 |  |  | 联系人及电话 |  | 招标内容 | 中标费率 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设工程招标代理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 招标人名称 |  |  | 联系人及电话 | 招标内容 |  | 中标金额 |  | 备注 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标金额（小计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他招标代理项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  |  | 招标人名称 | 联系人及电话 |  | 招标内容 | 中标金额 |  | 备注 |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标金额（小计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中标金额（总计） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：投标文件需提供加盖单位公章的复印件。

附件3

拟投入本项目的服务团队人员表

项目名称：                                       招标编号：

| 序号 | 职 务 | 姓 名 | 职称 | 专业 | 主要资历、经验 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：须提供服务团队人员的身份证、资质资格证书、职称证书、学历证书、社保等复印件。

附件4

拟投入本项目的服务团队负责人情况表

项目名称：                                       招标编号：

| 1.一般情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 |  |  | 年 龄 |  |  | 学 历 |  |
| 职务 |  |  | 本项目中拟任职务 |  |  | 为投标人服务时间 |  |
| 技 术 职 称 |  |  |  | 职称专业 |  |  |  |
| 相关执业资格 |  |  |  | 取得执业资格时间 |  |  |  |
| 2.工作经历 |  |  |  |  |  |  |  |
| 起止年月 |  | 负责过的主要项目 |  |  | 该项目中任职及业绩 |  | 备注 |
| 近三年个人荣誉及获奖情况说明： |  |  |  |  |  |  |  |

注：须提供服务团队人员的身份证、资质资格证书、职称证书、学历证书、荣誉证书、社保等复印件。

附件5

近三年履约行为调查表

项目名称：                                       招标编号：

| 投标人应如实填写下列内容 |  |
| --- | --- |
| 1.有无介入诉讼案件 （时间、地点、原因） |  |
| 2.有无被限制投标 （原因、时间） |  |
| 3.有无受通报批评 （原因、时间） |  |
| 4.有无被中止合同 （原因、时间） |  |
| 5.有无不良廉政行为 （原因、时间） |  |

附件6 ：

商务响应表

项目名称：                          项目编号：                   .

| 序号 | 招标文件要求 | 投标响应内容 | 响应情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | （服务时间及地点） |  |  |  |
| 2 | （质量标准） |  |  |  |
| 3 | （付款方式） |  |  |  |
| 4 | …… |  |  |  |
| 5 | …… |  |  |  |
| 6 | …… |  |  |  |

说明：1、各投标人可根据拟投设备的情况，自行填写其他承诺事项。
   2、投标人的承诺内容须具体明确。响应情况分别为：正偏离、响应或负偏离。投标人可在备注栏内就偏离原因进行简要说明。

投标人（盖章）：__________________________

法定代表人或其授权代表（签字）：__________________

日期：___       _年____月____日

附件7

技术服务方案（代理大纲）

项目名称：                                       招标编号：

技术服务方案（代理大纲）包括但不限于以下内容： - 工程预算编制服务、工程招标代理服务过程综合描述（如工作范围、服务方案、优势分析等）； - 工程量清单、预算及招标控制价的编制方案，编制准确性的保证措施； - 招标过程中如何做到公开、公平、公正，并按相关规定进行规范操作； - 质量保证措施：代理质量承诺、质量内控体系的建立情况、质量管理制度建设情况及其他能证明质量管理健全有效的材料； - 招标代理项目进度计划、进度的保证措施、招标资料规范性和完整性的保证措施； - 招标代理过程重点难点分析和解决方法（包括如何防止招标失败，防止串标，造价控制等方法）； - 保护招标人权益的主要措施及保密措施； - 防止及处理投诉等异常情况的措施等； - 投标人根据对本项目的需求和理解提出的合理化建议及增值服务（含优于招标文件的服务承诺和其它合理化建议） 10）……

资格证明文件目录

- 法人授权委托书

- 投标声明书

3）企业营业执照复印件

4）招标代理资质证书复印件

5）造价咨询资质证书

6）证明投标人具有履行招标代理合同和提供招标代理服务所必需的软硬件条件和专业技术能力的相关材料；

7）证明投标人具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度的相关材料；

8）证明投标人具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录的相关材料；

9）证明招标代理服务团队为投标人的正式员工，项目负责人获得证书的相关材料；

10）提供《投标人及项目负责人不在被国家住房和城乡建设部或省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期限内》的声明书；

11）投标人认为还应提交的其他文件。

1.法人授权委托书

台州学院：

------------------------------------（投标人名称）法定代表人------------------------授----------------（全权代表姓名）为全权代表，参加贵公司组织的-----------------------招标活动，全权处理招标活动中的一切事宜。

附：

姓名____________职务               身份证号码_________________

详细通讯地址________________________邮政编码__________________

电话__________________传真_____________________

手机__________________电子邮箱_________________

法定代表人身份证复印件粘贴处：

授权代表身份证复印件粘贴处：

单位名称（公章）：

法定代表人签字：

被授权人（全权代表）签字：

日期：____年____月____日

2.投标声明书

致：_______     __（招标采购单位名称）：

（投标人名称）系中华人民共和国合法企业，经营地址        ，

我       （姓名）系         （投标人名称）的法定代表人，我方愿意参加贵方组织的______              _     __项目的投标，为便于贵方公正、择优地确定中标人及其投标服务，我方就本次投标有关事项郑重声明如下：

1.我方向贵方提交的所有投标文件、资料都是准确的和真实的。

2.我方不是采购人的附属机构；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3.我方此次向贵方提供的监理服务完全符合招标文件的要求，服务工期也符合招标文件要求。

4.我方及由本人担任法定代表人的其他机构最近三年内被通报或者被处罚的违法行为有：

5.我方承诺我方的项目负责人在投标时，无因发生犯罪被判刑在执行期内（包括行贿犯罪判刑）；不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期限内；

6.我方承诺本单位在投标时，不在被国家住房和城乡建设部或浙江省住房和城乡建设厅或企业注册所在地的建设行政主管部门公示为不能投标的限制期限内；

7.以上事项如有虚假或隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或免除法律责任的辩解。

单位名称（公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：____年____月____日

（二）报价文件部分

1.投标函格式：

投 标 函

致：                   （招标采购单位名称）：

根据贵方为                             项目的招标公告/投标邀请书

（项目编号：              ），签字代表              （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）提交资格资信及技术文件、正本一 份、副本 五   份，报价文件正本   一 份。

据此函，签字代表宣布同意如下：

1.我方自愿按照公开招标文件规定的各项要求向采购人提供服务。

2.投标人已详细审查全部“公开招标文件”，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件，已经了解我方对于公开招标文件、采购过程、采购结果有依法进行询问、质疑、投诉的权利及相关渠道和要求。

3.投标人在投标之前已经与贵方进行了充分的沟通，完全理解并接受公开招标文件的各项规定和要求，对公开招标文件的合理性、合法性不再有异议。

4本投标有效期自开标日起 ______个日。

5.如中标，本投标文件至本项目合同履行完毕止均保持有效，本投标人将按“公开招标文件”及政府采购法律、法规的规定履行合同责任和义务。

6.投标人同意按照贵方要求提供与投标有关的一切数据或资料。

7.与本投标有关的一切正式往来信函请寄：

地址：__________        _____ 邮编：__________   电话：______________

传真：______________ 投标人代表姓名 ___________  职务：______ _______

投标人名称(公章):___________________

法定代表人或其授权代表签字:___________          日期:_____年___月___日

2、投标报价一览表

投标报价一览表

| 项目编号 | TZC-2018-GK002号 |
| --- | --- |
| 投标项目名称 | 台州学院2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务项目招标代理服务采购项目 |
| 投标报价 | 我单位对台州学院2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务项目招标代理服务采购项目台州学院2018年工程预算编制服务、工程招标代理服务项目招标代理服务采购项目的收费标准报价（折扣率）为：政府部门规定收费标准的 %。 |
| 报价说明 | 1、上述“政府部门规定收费标准”主要是指“《招标代理服务收费管理暂行办法》计价格[2002]1980 号文件”、“《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》发改价格[2011]534 号文件”及“《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》浙价服[2009]84号文件”中规定的收费标准。 2、结算服务费的取费基数：以招标人所委托代理工程的中标价为取费基数。 3、上述报价包含项目工程预算编制、招标代理业务费用及其他涉及的所有税费（包括代理机构的成本、评标专家费用、交通费、利润、税金等），其他费用不再另行计取；招标方不支付除按中标价计算确定的服务费以外的其他任何费用。 |

投标人全称（加盖公章）：

法定代表人或其授权代表签字：

日期：    年      月      日

3、中小企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）投标产品【包括货物及其提供的服务与工程】资料

（投标人应完整提供以下资料，否则将不能享受相应的价格折扣）

（1）中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为_____（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

（中型、小型、微型）企业名称（盖章）：

日	期：

（2）残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

（3）监狱企业证明文件

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（4）小型和微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）产品说明

在本次投标方案中，采用符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）要求的企业产品说明如下：

| 序号 | 投标产 品名称 | 产品品牌和型号 | 制造企业联系方式 | 制造企业地址 | 数量 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |

填表要求：

1.上述小型和微型企业（或残疾人福利性单位、监狱企业）产品的生产制造商须符合《政 府采购 促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）、《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）所规定的有关条件。

2.以上产品名称、品牌及型号必须与投标明细报价表中列述的一一对应，如有不对应将会影响价格折扣评分。

3.上表中的“产品”包括货物及其提供的服务与工程。

法定代表人或其授权代表签字：

投标人名称（盖单位公章）：

日期：  年  月  日

投标地点示意图：